📌 1. Tổng quan dự án

Tên hệ thống: birthday-service
Mục tiêu:
Tự động gửi lời chúc sinh nhật cho nhân viên trong công ty qua email (và mở rộng WhatsApp sau).

🧱 2. Danh sách công nghệ sử dụng

🔹 Backend (BE)

- Ngôn ngữ: Java 21

- Framework: Spring Boot

- ORM: Spring Data JPA (Hibernate)

- Validation: Bean Validation (jakarta.validation)

- Scheduler: @Scheduled (Spring)

- Email: Spring Mail

🔹 Frontend (FE)

- Template Engine: Thymeleaf

👉 Render HTML trực tiếp từ backend (không cần React)

🔹 Database

- DB: PostgreSQL

- Môi trường dev: Docker container

🔹 Build & Dependency

- Build tool: Maven

🔹 Xử lý file Excel

- Library: EasyExcel (khuyên dùng)

🔹 Container & Deploy

- Container: Docker

- Orchestration: Docker Compose

🔹 (Optional – Phase sau)

- AI: OpenAI API

- Messaging: WhatsApp Business API

🏗️ 3. Kiến trúc hệ thống

User (Browser)
      ↓
Thymeleaf UI (Spring Boot)
      ↓
Controller
      ↓
Service
      ↓
Repository (JPA)
      ↓
PostgreSQL

⚙️ 4. Các chức năng chính (MVP)

4.1 Quản lý nhân viên

- Thêm / sửa / xoá nhân viên

- Xem danh sách

- Lưu thông tin:

  - tên

  - email

  - ngày sinh

  - giới tính

4.2 Import Excel

- Upload file Excel

- Parse dữ liệu

- Validate:

  - email hợp lệ

  - không trùng

- Lưu vào DB

- Trả về danh sách lỗi (nếu có)

4.3 Quản lý Template

- CRUD template

- Điều kiện:

  - theo giới tính

  - theo độ tuổi

- Nội dung có placeholder:

Chúc mừng {{name}} tuổi {{age}} 🎉

4.4 Render nội dung

- Tính tuổi từ ngày sinh

- Chọn template phù hợp

- Replace biến:

  - {{name}}

  - {{age}}

4.5 Gửi email

- Gửi email chúc mừng

- Subject: Happy Birthday 🎉

- Nội dung: từ template

4.6 Job tự động

- Chạy mỗi ngày lúc 8h sáng

- Tìm nhân viên sinh nhật hôm nay

- Gửi email tự động

4.7 Log hệ thống

- Lưu lịch sử gửi:

  - user

  - thời gian

  - trạng thái (SUCCESS / FAIL)

🗺️ 5. Kế hoạch triển khai (Roadmap)

🚀 Phase 1 – MVP (5–7 ngày)

Day 1

- Setup project Spring Boot

- Docker + PostgreSQL

- Tạo Entity + DB

Day 2

- CRUD Employee (API + Thymeleaf UI)

Day 3

- Import Excel (EasyExcel)

- Validate dữ liệu

Day 4

- Template system

- Render nội dung

Day 5

- Email sender (Spring Mail)

Day 6

- Scheduler (job 8h)

- Test flow end-to-end

Day 7

- Fix bug

- Docker deploy

🚀 Phase 2 – Hoàn thiện

- Thêm login (Spring Security)

- UI đẹp hơn (CSS / Bootstrap)

- Export Excel

- Preview template

🚀 Phase 3 – Nâng cao

- Tích hợp AI sinh lời chúc

- Gửi WhatsApp

- Dashboard thống kê

- Multi-template thông minh

🧩 6. Cấu trúc module (gợi ý)

controller/
service/
repository/
entity/
dto/
scheduler/
util/

🔐 7. Bảo mật (sau này)

- Login admin (Spring Security)

- Phân quyền:

  - ADMIN

  - USER

📦 8. Deploy

- Build Docker image

- Chạy bằng Docker Compose

- Có thể deploy lên:

  - VPS

  - Render

  - Railway

🎯 9. Định hướng phát triển lâu dài

Hệ thống này có thể mở rộng thành:

- Notification System

- HR Tool

- Event Reminder Platform

✅ 10. Kết luận

👉 Stack của bạn:

- Đơn giản

- Dễ làm

- Dễ deploy

- Đủ mạnh để mở rộng

👉 Và quan trọng nhất:

👉 Bạn có thể build MVP chạy thật trong ~1 tuần

| Chức năng | Folder |
| --- | --- |
| CRUD employee | controller + service + repository |
| Import Excel | service + dto |
| Template | entity + service |
| Email | service |
| Scheduler | scheduler |
| UI | templates |